竞争性磋商

文 件

项目名称：湖南省家庭教育指导服务中心装修改造工程全过程咨询管理服务项目

采购单位：湖南省妇女联合会

项目地址：长沙市开福区东风路19号省妇女儿童活动中心

2022年11月

湖南省家庭教育指导服务中心装修改造

工程全过程咨询管理服务项目

竞争性磋商文件

一、磋商邀请

为优质高效建设好省家庭教育指导服务中心，依据政府采购相关规定，现就省家庭教育指导服务中心装修改造工程全过程咨询管理服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请具有承接此项目能力的单位前来投标。

二、项目概况及内容

(一）项目名称：湖南省家庭教育指导服务中心装修改造工程全过程咨询管理服务项目。

（二）项目地点：长沙市开福区东风路19号省妇女儿童活动中心院内综合楼。

（三）项目概况：湖南省家庭教育指导服务中心装修改造工程设计项目已于11月14日通过竞争性磋商方式招标完毕，并将于11月28日完成装修改造工程设计图。装修改造建筑面积约1100平方米，预估工程造价约200万元。本全过程咨询管理服务项目完成竞争性磋商程序后，需组织团队迅速投入运行，以确保装修改造工程优质、高效完成。

（四）项目包含内容

1.优化设计服务：组织建筑、结构、电气、给排水、消防、暖通等专业人员对设计单位交付的施工图进行审核，重点对设计满足规范强制性要求、各专业的协调性、结构和消防安全性、方案的经济适用性（限额设计要求）提出具体审核建议，与设计单位沟通一致后督促其修改到位。

2.全过程造价咨询服务：工程量清单和招标控制价的编制、配合完成财政预算评审；建设项目合同价款管理、审核工程进度款支付申请；施工阶段造价控制，提出工程施工方案优化建议，各方案工程造价编制与比选，协助建设单位处理工程变更、工程洽商和索赔；对工程结算进行审核，配合完成财政结算评审；提供主材询价等有关工程造价信息服务。

3.招标代理服务：按最新法律法规规定代理本项目需进行招标的施工以及重大设备、材料采购等招标事宜。协助采购人办理招标申请事项。依法组织招标，编制发布招标文件，组织答疑澄清、开标、评标，向委托（使用）方提供三个中标候选人，并按规定进行公示。根据委托（使用）方确定的中标人，发出中标通知书、协助建设单位签订合同。负责与政府招标管理部门进行协调。按规定将招标资料整理归档。

4.工程建设监理服务：选派具备相应资格的监理工程师进驻装修改造工程施工现场，采取旁站、巡视和平行检验等形式，依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

（五）计划服务期和本项目招标控制价

1.总服务期：从双方签订合同日期开始计算，至项目竣工验收和结算审核完成为止（含缺陷责任期），其中，施工阶段工期暂定100日历天。

2.项目预算：本全过程咨询管理服务项目上限价为人民币（大写）：壹拾叁万元整；小写：¥130,000元。供应商的投标报价为完成本项目包含的优化设计、全过程造价咨询、招标代理、工程建设监理等装修改造工程全过程咨询服务以及为完成该服务而实施的全部工作的总价款。本次装修改造工程预估工程造价200万元，因最终投资额需经湖南省财政厅投资评审中心审定，全过程咨询管理服务费需按审定金额相应调整，即最终全过程咨询管理服务费=本次中标金额/200万元*财政评审预算审定额。

（1）高于上限价：供应商所填报的投标报价不得突破上限价，否则作弃标处理。

（2）低于成本报价：在磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，应进行是否低于成本报价的评审，评审标准为：低于供应商有效报价的算术平均值的8%应进行成本报价评审。具有以下情况之一的，应认定该供应商以低于成本报价竞争，被判定为低于成本竞标的投标报价，磋商小组应作弃标处理：

- 认为供应商投标报价不可行的；

- 供应商对磋商小组提出的询问不能说明理由或磋商小组经评审认为其理由不能成立的；

- 供应商对磋商小组提出的询问拒绝回复，或回复没有法定代表人或其授权的代理人签字的。

3.评标基准价计算方法：采用所有有效投标报价（经初步评审合格且不低于成本的投标报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）的算术平均值为评标基准价，计算公式为：S（评标基准价）= （a1 +……+an）/n，a为有效的投标报价，n为通过初步评审的投标人数量。

4.投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100% × ︱（有效投标报价 -评标基准价）︱/评标基准价

（六）本项目成交单位数量：1个。本服务合同禁止转包，中标人应独立完成合同服务内容。

三、供应商资格要求

（一）供应商的基本资格条件

应当符合《政府采购法》第二十二条的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商特定资格条件

1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照证书处于有效期。

2.须具有建设行政主管部门核发的工程造价咨询甲级资质、房屋建筑工程监理乙级及以上资质。

3.信誉要求：供应商在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图打印件并加盖单位公章。

4.类似工程业绩要求:

需提供:自招标公告发布之日起 3 年内（2019年11月至今）不少于1个造价咨询业绩或监理业绩。

5.湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘中介服务登记证（处于有效期内）。

6.供应商须为中国湖南政府采购网代理机构，并同时具备相应的专业人员，具体要求如下:

(1)拟任项目负责人具有土建专业国家注册造价工程师证（如实行注册造价师分级制的，则要求为土木建筑工程一级注册造价师证），必须为本单位在职员工，提供由劳动保障部门出具的至少半年（2022年5月至2022年11月）的养老保险证明或社保官方网站打印的带有二维码和红色电子公章的养老保险证明。

(2)拟任造价负责人具有土建专业国家注册造价工程师证（如实行注册造价师分级制的，则要求为一级土木建筑工程注册造价师证），必须为本单位在职员工，提供由劳动保障部门出具的至少半年（2022年5月至2022年11月）的养老保险证明或社保官方网站打印的带有二维码和红色电子公章的养老保险证明。

（3）拟任监理负责人具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证，必须为本单位在职员工，提供由劳动保障部门出具的至少半年（2022年5月至2022年11月）的养老保险证明或社保官方网站打印的带有二维码和红色电子公章的养老保险证明。

（4）拟任招标代理负责人具有工程建设类中级及以上职称证或工程建设类注册执业资格证书，必须为本单位在职员工，提供由劳动保障部门出具的至少半年（2022年5月至2022年11月）的养老保险证明或社保官方网站打印的带有二维码和红色电子公章的养老保险证明。

以上人员注册证的注册单位须与供应商单位名称一致，拟任项目负责人可与造价负责人为同一人。

7.财务要求：提供2021年度经会计师事务所审计的无亏损的财务审计报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表）。

（三）本次招标不接受联合体投标。

（四）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（五）为本采购项目提供设计服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

四、评标办法

本项目资格审查方式为资格后审，评标办法（详见附件1）为综合评分法（即：响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法）。

五、投标文件要求

（一）格式要求

1.供应商不得对投标文件（详见附件2）格式中的实质性内容进行删减或修改（注解除外）。

2.供应商可以在格式内容之后另行说明和增加相关的内容。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

3.投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

4.投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应否决其投标。

5.投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹模糊的，评标委员会可要求供应商提供原件核验。

（二）签字、盖章要求

1.所有要求授权委托人签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。

2.所有要求供应商盖单位章的地方都应加盖供应商单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效标书。

3.投标文件格式中要求供应商“法定代表人或其委托代理人”签字或盖章的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字或盖章；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字或盖章。

4.投标文件若有修改，修改处应由供应商法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。

5.投标文件中提供的证明材料，应统一由供应商盖单位章。

（三）投标文件份数

1.供应商应提供投标文件壹份正本，贰份副本，壹份电子文档（U盘）。

2.投标文件副本可由其正本复制（复印）而成（包括证明文件），当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由供应商自行承担。电子文档应与投标文件一起密封。

（四）装订要求

1.投标文件应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

2.若同一册的内容较多，可装订成若干分册， 宜在封面标明次序及册数。

（五）包装和密封

1.投标文件的正本、副本和电子文档密封在一起，应密封完好(包装及密封形式不限)，封口处至少应加盖供应商单位章。

2.若供应商投标文件因密封不严、标志不明而造成过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

（六）提交时间

2022年12月01日14:30前交湖南省妇女儿童活动中心办公室（地址：长沙市开福区东风路19号A601），联系人：刘真真，联系电话：0731-84431619,13548658516，逾期不再受理。

（七）投标文件提交后，不管中标与否，一律不退还。

六、其他有关说明

（一）凡有意参加本次竞争性磋商的供应商，请在湖南省妇联官网——潇湘女性网（https://www.hnwomen.org.cn）“文件公告”栏下载本项目竞争性磋商文件、补遗文件等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。

（二）磋商文件公告期限：2022年11月28日至2022年12月1日12:00。

（三）报名时间及资格预审：

1.报名时间：2022年11月28日至2022年12月1日12:00期间的上午8:00-12:00,下午14:30-17:30接受现场报名。

2.报名方式：纸质件递送至湖南省妇女儿童活动中心办公室（地址：长沙市开福区东风路19号A601），联系人：刘真真，联系电话：0731-84431619,13548658516，逾期不再受理。（现场提交报名材料人员应为14天未离开湖南、未到过省内中高风险地区人员，需提供11月 28日、29日、30日纸质版核酸阴性结果、健康码、行程码）。

3.报名时需提供企业营业执照、工程造价咨询甲级资质、房屋建筑工程监理乙级及以上资质、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、被委托人身份证资料复印件并加盖公章等。

（四）磋商时需提供团队承接过同类项目的佐证资料。

（五）供应商需在磋商截止时间前，由其基本户向湖南省妇联专用账户转入贰仟元（￥2，000元）磋商保证金（专用账户户名：湖南省妇女联合会，账号：431708888013000400936，开户行：交通银行八一路支行）。如未中标，该保证金在7日内无息退还原账户。中标的，转作履约保证金，在装修改造工程竣工后7日内无息退还原账户。

供应商有下列情形之一的，不予退还磋商保证金：

1.供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的；

3.供应商在投标活动中串通投标、弄虚作假的；

4.法律法规规定不予退还的其他情形。

七、竞争性磋商流程

（一）磋商截止时间：2022年12月01日14:30。

（二）磋商地点：湖南省妇女儿童活动中心四楼会议室（地址：长沙市开福区东风路19号）

（三）防疫要求：供应商现场答辩代表应为14天未离开湖南、未到过省内中高风险地区人员，需提供11月 28日、29日、30日纸质版核酸阴性结果、健康码、行程码。

（四）磋商程序及方法

1.磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2.澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.通过预审的供应商派出代表准时到场，出示身份和代表权限证明。工作人员组织供应商抽签确定现场答辩顺序。磋商小组按顺序与每个供应商单独进行磋商。答辩时，供应商代表可陈述项目实施计划，时间在10分钟以内。

5.磋商小组采用综合评分法（详见附件1）对有效供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。若供应商得分相同时，以优先投标报价较低的原则确定中标人，若投标报价也相同时，以优先全过程工程咨询实施大纲得分较高的原则确定中标人。

6. 成交原则：磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，按得分由高至低的顺序依次推荐前3名为中标候选人，并注明排名顺序。本项目采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。如果中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.评标结束后签订服务合同前，招标人(项目法人)有权对所有中标候选人提供的资格审查资料及其他资料进行核实，如发现有挂靠资质投标、围标串标、提供虚假资料等情况，将对其予以取消中标候选人资格，并报告行政主管部门予以查处。

八、无效响应和采购终止

（一）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

3.供应商所提交的响应文件没有按规定签字、盖章；

4.供应商的最后报价超过采购预算的；

5.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（二）采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财库〔2015〕124号文件规定的情形除外。

九、成交通知

（一）采购人将成交结果直接通知成交供应商。

（二）成交供应商在接通知后3个工作日内与采购人签订合同。

（三）签订合同时，根据需要，采购人有权提出对技术条件发生变化而作局部调整，但需经磋商成交双方共同认定。

十、签订合同

（一）成交供应商按成交通知指定时间、地点与采购人签订采购合同。

（二）竞争性磋商文件、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购方将取消其成交资格，并追究成交供应商的相关法律责任。

十一、本竞争性磋商文件最终解释权归采购人。

附件：1.湖南省家庭教育指导服务中心装修改造工程全过程咨询管理服务项目评标办法（综合评估法）

2.省家庭教育指导服务中心装修改造工程全过程咨询管理服务项目投标文件格式

湖 南 省 妇 联

2022年11月28日

附件1

湖南省家庭教育指导服务中心装修改造工程

全过程咨询管理服务项目评标办法（综合评分法）

| 评审内容 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致。 |  |
|  | 签字、盖章要求 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 投标文件份数 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 投标文件格式 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 最终报价 |  | 只能有一个最终有效报价。 |  |
|  | 以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |
| 资格性评审标准 | 营业执照 |  | 具有有效的营业执照。 |  |
|  | 资质条件 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 财务要求 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 信誉要求 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 项目管理专业人员 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 以上评审有一条不通过，则视为资格性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |
| 响应性评审标准 | 服务范围 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 服务期 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 质量要求 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 投标有效期 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 投标报价 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 投标保证金 |  | 符合磋商文件中相关要求。 |  |
|  | 以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |
| 分值构成(总分100 分) | 企业综合实力评分标准 （16分） | 注册资本（共2分） | 供应商注册资本均≥1000万元，计2分； 注：提供营业执照复印件，否则不计分。 |  |
|  |  | 认证情况（共6分） | 供应商具有三认证： 1.IS09001质量管理体系认证，计2分。 2.ISO45001职业健康安全管理体系认证，计2分。 3.ISO14001环境管理体系认证，计2分。 注：提供证明材料复印件，否则不计分。 |  |
|  |  | 企业实力（共4分） | 供应商近3年（2019、2020、2021）任意一年获得过省（自治区、直辖市）级及以上“守合同重信用”证书企业信用评价为 AAA 的计2 分。 2.供应商具有有效的高新技术企业证书的计2分。 3.提供证书及网上公示证明材料，否则不计分。 |  |
|  |  | 获奖情况（共4分） | 供应商近3年（2019、2020、2021）任意一年获得市(州)级及以上住房城乡建设主管部门或市(州)级建设工程造价管理机构表彰的，每一项计2分；最多计4分。 提供表彰证书或其他证明材料。 |  |
|  | 企业类似业绩评分标准（10分） | 全过程工程咨询类业绩 （共4分） | 投标人近3年每具有1个房屋建筑工程全过程工程咨询经历计4分，最多计4分； |  |
|  |  | 造价咨询类业绩 （共2分） | 投标人近3年每具有1个房屋建筑工程造价咨询项目业绩的计2分；最多计2分。 |  |
|  |  | 监理类业绩（共2分） | 投标人近3年每具有1个房屋建筑工程监理项目业绩的计2分；最多计2分。 |  |
|  |  | 招标代理业绩 （共2分） | 投标人近3年每具有1个房屋建筑工程招标代理类似业绩的计2分；最多计2分。 |  |
|  |  | 注：1.全过程工程咨询经历须提供中标通知书或合同复印件，否则不计分。 2.造价咨询类业绩须提供同级咨询报告复印件，否则不计分。 3.工程监理业绩证明材料须同时提供中标通知书、合同协议书及监理业务手册。有效时间以监理业务手册中建设单位签署的时间为准； 4.招标代理业绩提供招标代理合同复印件，否则不计分。 |  |  |
|  | 项目管理机构评分标准（24分） | 项目负责人 （8分） | 任职资格 （共4分） | 除具有本项目基本投标资格条件以外，另具有高级技术职称的计4分，本项最多计4分。 |
|  |  |  | 类似业绩 （共4分） | 近3年每承担1项房屋建筑工程造价咨询项目业绩经历的计4分，本项最多计4分。 |
|  |  | 造价负责人 （共6分） | 任职资格 （共2分） | 除具有本项目基本投标资格条件以外，另具有中级及以上技术职称的计2分，本项最多计2分。 |
|  |  |  | 类似业绩 （共4分） | 近3年每承担过1项房屋建筑工程造价咨询项目的计2分，本项最多计4分。 |
|  |  | 监理负责人 （共6分） | 任职资格 （共4分） | 除具有本项目基本投标资格条件以外，另具有中级及以上技术职称的计4分，本项最多计4分。 |
|  |  |  | 类似业绩 （共2分） | 近3年承担过工程监理业绩的计2分，本项最多计2分。 |
|  |  | 招标代理负责人 （共4分） | 任职资格 （共4分） | 除具有本项目基本投标资格条件以外，另具有国家最高等级执业资格证书的计4分，本项最多计4分。 |
|  | 全过程工程咨询实施大纲评分标准（40分） | 进度管控（共4分） | 对进度管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为好计4分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  | 信息管控（共4分） | 对综合信息管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为好计4分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  | 安全管控（共4分） | 对安全管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为好计4分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  | 质量管控（共4分） | 对质量管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为好计4分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  | 技术管理（共4分） | 对技术管理工作方案的合理性、科学性评分；评价为好计4分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  | 人员管理（共4分） | 结合技术标准和服务要求，对人员配备方案、人员管理的合理性、科学性评分；评价为好计4分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  | 重难点分析（共4分） | 对实施全过程工程咨询服务工作的重难点及应对措施的有效性、针对性评分；评价为好计4分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  | 风险管理（共4分） | 对风险管理体系的合理性、科学性评分；评价为好计4分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  | 合同管理（共4分） | 对合同管理制度的合理性、科学性评分；评价为好计4分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  |  | 投资管理（共4分） | 对投资管控方案、财务管理制度的合理性、科学性评分；评价为好计4分，中为2分，差为1分，无不计分。 |  |
|  | 投标报价评分标准 （10分） | 偏差率 | 以基准价为准，有效投标报价等于基准价的得满分；有效投标报价低于基准价的，每低1%扣 0.1分；有效投标的评审价高于基准价的，每高1%扣 0.2 分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。 |  |
| 补充说明 | 1.国家住建部最高等级是指：在住房和城乡建设部颁发的最高等级执业资格证书。 2.项目负责人注册单位须与投标单位名称一致；项目负责人可与造价负责人为同一人，当为同一人时选取得分高者的其中一项计分。 3.造价咨询类业绩须提供合同及咨询报告复印件，否则不计分。 4.类似招标代理业绩提供招标代理合同复印件，否则不计分。 |  |  |  |

附件2

（投标文件格式）

湖南省家庭教育指导服务中心装修改造工程全过程咨询管理服务项目

投  标  文  件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、投标承诺书

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、开标一览表

六、资格审查资料

七、企业综合实力证明文件

八、项目管理机构

九、全过程咨询管理服务实施大纲

十、其他材料

    - 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

（投标单位全称）授权	（全权代表姓名）	（职务）为全权代表，参加贵方组织的全过程咨询管理服务竞争性磋商的有关活动。我方已仔细研究并充分理解贵方本工程项目竞争性磋商文件的全部内容，我方接受竞争性磋商文件的全部条款，且无任何异议。

1．我方兹以：人民币（大写）：   元，（人民币）小写：   元的投标价格提供本项目全过程咨询管理服务，服务期为          ，质量达到                       。

2．我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同约定的工作内容。

（5）我方在此声明：我方近三年没有因违法或不诚信行为而被政府或业主宣布取消投标资格的记录。

（6）我方在此承诺：我方拟派往本项目的所有人员均为我单位人员。

（7）其他承诺：我方完全响应竞争性磋商文件的要求。

4．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

（二）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在竞争性磋商文件中规定的任何一种限制投标的情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

单位名称：       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年  月  日

（三）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 服务期 |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 是否响应竞争性磋商文件中的技术标准及要求 |  |  |
| 5 | 是否响应竞争性磋商文件中的招标范围 |  |  |

    - 二、投标承诺书

致（投标人）       ：

我方仔细研究了湖南省家庭教育指导服务中心装修改造工程全过程咨询管理服务项目竞争性磋商文件的全部内容,愿承担本项目全过程咨询管理服务工作。

一旦我方中标，我方保证按采购人规定的期限内提供全过程咨询管理服务。

我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。

我方接受招标文件所列须知中关于没收磋商保证金的约定。

我方同意提供按照贵方可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人： 	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

详细地址： 		邮政编码：

电    话：                   		电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

年  	月  	日

    - 三、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

（姓名）   系      （单位名称）的法定代表人（职务：              电话：             ）。

特此证明。

| 法定代表人二代身份证扫描件（正面） | 法定代表人二代身份证扫描件（背面） |
| --- | --- |

单位名称： （ 盖单位章）

年  月  日

注：如由法定代表人亲自到场，则“法定代表人身份证明”需由法定代表人另外单独携带一份原件至开标现场。

四、授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系               的法定代表人，现授权委托                   (委托代理人)参加湖南省家庭教育指导服务中心装修改造工程全过程咨询管理服务投标的委托代理人。委托代理人在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），均为代表本人的行为，本公司将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本项目竞争性磋商完成为止。

委托代理人无转委托权。

委托代理人姓名：

委托代理人：             (签字)

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件或扫描件

（2）委托代理人身份证复印件或扫描件

法定代表人：                (签字或盖章)

年      月     日

注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标的投标人适用。

（2）授权委托书格式由投标人根据自身情况自行选择，并删除不适用格式。

    - 五、开标一览表

招标编号：

项目名称：

报价单位：人民币元

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 报价总价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 服务内容 |  |
| 服务期限 |  |
| 竞争性磋商保证金 |  |
| 备 注 |  |

退还竞争性磋商保证金时，将原路退还投标人基本户，即付款账户：

投标人户名（全称）：

投标人开户行（全称）：

投标人银行账号：

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

年	 月	  日

注：（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）为了方便开标唱标，此表除在投标文件中提交外，还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份。如不一致，以单独递交的开标一览表为准。

    - 六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号【或统一社会信用代码）】 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人应填写此表；

（2）本表后应附投标人企业营业执照副本、资质证书副本，湖南省外企业须提供“湖南省住房和城乡建设网”省外入湘企业基本情况登记查询截图打印件或在有效期内的入湘中介服务登记证复印件或扫描件。

（二）投标人企业资质证书副本等材料的复印件（加盖公章）

（三）投标人2021 年度经会计师事务所审计的财务审计报告

（四）投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人提供以上内容的网上查询截图加盖公章）。

（五）近3年（在投标截止时间前 36 个月）内没有因违法或不诚信行为而被政府或业主宣布取消投标资格的记录或承诺书。

    - 七、企业综合实力证明文件

（一）企业质量、职业健康、环境认证证书复印件

（二）投标人有效的高新技术企业证书复印件

（三）企业近三年获得市(州)级及以上住房城乡建设主管部门或市(州)级建设工程造价管理机构表彰的获奖证书或其他被表彰证明材料复印件

（四）企业近三年来业绩情况

（1）全过程工程咨询类业绩

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 中标金额 （万元） | 合同签订 时 间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（2）造价咨询类业绩

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 中标金额 （万元） | 合同签订 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（3）工程监理业绩

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 中标金额 （万元） | 合同签订 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（4）招标代理业绩

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 中标金额 （万元） | 合同签订 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 注：（1）全过程工程咨询经历、造价咨询类业绩均须提供合同及咨询报告复印件。

（2）招标代理业绩提供招标代理合同复印件。

    - 八、项目管理机构

（一）拟派本项目服务人员配备情况表

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |  |

注：（1）以上人员（包括项目负责人、造价负责人、监理负责人、招标代理负责人、所有对应的关键岗位人员）所附证件材料限相关注册证、职（执）业资格证、职称证、上岗证、社会保险证明材料（仅养老保险）、身份证等。

（2）所附材料如不实、属于弄虚作假，取消中标资格。

（3）表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：（1）主要人员指项目负责人、造价负责人、监理负责人、招标代理负责人；

（2）此表后附主要人员参加过的类似项目业绩证明材料，相关证书在前表中已提供的，此表后不再附。

（3）造价咨询类业绩须提供合同及咨询报告复印件。

（4）类似招标代理业绩提供招标代理合同复印件。

    - 九、全过程咨询管理服务实施大纲

投标人应按招标文件要求编制本项目全过程咨询管理服务实施大纲，全过程咨询管理服务实施大纲宜包括以下内容：

项目概况

进度管控

信息管控

安全管控

质量控制

技术管理

人员管理

本项目的重点、难点分析及对策

风险管理

合同管理

投资管理

注：格式、内容由投标人根据本招标文件相关部分的要求自行编制。

    - 十、其他材料